附件4：

数据治理咨询辅导与数据中台建设一体化项目技术要求

（一）整体架构

数据中台须采用“湖仓一体”或“大数据平台”架构，融合数据湖的灵活存储能力与数据仓库的结构化分析能力，既能存储多源异构原始数据，又能支持高效的结构化数据分析与报表生成。投标人须在技术方案中说明所采用的架构选型及其适配山西煤机业务场景的理由。

（二）数据分层架构

中台须按照以下四层架构进行数据组织：

| 层级 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ODS | 贴源层 | 原始数据镜像，保持与源系统结构一致，用于数据追溯 |
| DWD | 明细层 | 经过清洗、标准化的明细数据，建立数据关系模型 |
| DWS | 汇总层 | 面向业务主题的轻度汇总数据，支撑BI报表与分析 |
| ADS | 应用层 | 面向具体应用场景的数据集市，支撑AI模型与数据服务 |

（三）部署要求

数据中台软件须支持私有化部署，部署于山西煤机内部服务器或虚拟化环境，不得要求数据出公司内网。投标方须提供详细的服务器配置需求清单，包括CPU、内存、存储、网络等规格建议。

1、安全性要求

(1)数据中台须具备完整的用户认证与权限管理机制，支持基于角色的访问控制（RBAC），支持与公司现有AD域或LDAP集成。

(2)须支持数据脱敏功能，对敏感字段（如薪资、身份证号、手机号等）进行脱敏处理。

(3)须支持数据操作日志审计，记录所有数据访问、修改、导出的操作轨迹。

(4)中台软件须通过国家网络安全等级保护二级及以上测评，或承诺在项目实施期内完成测评。

2、数据治理咨询与辅导服务技术要求

2.1数据现状调研与评估

投标方须对山西煤机现有数据资产进行全面调研与评估，具体包括：

| 序号 | 调研内容 | 交付要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 科希盟ERP系统数据库结构调研，梳理全部业务表单清单及核心字段说明 | 《ERP数据字典清单》 |
| 2 | MES系统、PHM系统数据架构调研 | 《MES/PHM数据字典清单》 |
| 3 | 各部门线下Excel报表、纸质文档调研，明确数据量、更新频率、业务含义 | 《线下数据资产清单》 |
| 4 | 数据质量问题诊断，按七类问题分类标注，识别关键问题域 | 《数据质量评估报告》 |

最终交付《数据资产盘点报告》，须包含数据资产总览、各业务域数据清单、数据来源与存储位置、数据质量评估结论。

2.2数据标准体系建设

| 序号 | 标准类型 | 覆盖范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物料编码标准 | 原材料、半成品、成品、备品备件的编码规则与命名规范 |
| 2 | 客户编码标准 | 客户分类、编码规则、命名规范 |
| 3 | 供应商编码标准 | 供应商分类、编码规则、命名规范 |
| 4 | 部门与组织编码标准 | 公司组织架构、部门编码、岗位编码 |
| 5 | 会计科目编码标准 | 财务科目编码规则与命名规范 |
| 6 | 数据元标准 | 核心字段的定义、数据类型、取值范围、格式要求 |
| 7 | 业务术语标准 | 跨部门统一业务术语定义，消除口径歧义 |

投投标方须制定覆盖全业务域的数据标准规范体系，包括：最终交付《山西煤机数据标准规范V1.0》，须经公司项目领导组审批后正式发布。

2.3主数据管理方案设计

投标方须设计四类核心主数据的全生命周期管理流程：

| 主数据类型 | 管理内容 | 交付要求 |
| --- | --- | --- |
| 物料主数据 | 物料新增、变更、停用、归档流程；物料编码申请与审批机制 | 《物料主数据管理办法》 |
| 客户主数据 | 客户信息录入、去重、合并、信用评级更新流程 | 《客户主数据管理办法》 |
| 供应商主数据 | 供应商准入、评估、黑名单管理流程 | 《供应商主数据管理办法》 |
| 组织人员主数据 | 部门、岗位、人员信息的管理与同步机制 | 《组织人员主数据管理办法》 |

每类主数据管理方案须明确：归口管理部门、审批流程节点、数据分发机制、质量责任主体。

2.4数据清洗规则制定与辅导

投标方须针对七类数据问题，结合山西煤机实际数据情况，编写《数据清洗规则手册》，并现场辅导各业务小组执行清洗。

七类问题清洗规则覆盖要求：

| 序号 | 问题类型 | 规则制定要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 缺失数据 | 制定各字段必填规则、缺失值填补策略（默认值填充/关联推导/人工补录） |
| 2 | 重复数据 | 《客户主数据管理办法》 |
| 3 | 错误数据 | 制定数据格式校验规则、业务逻辑校验规则、关联校验规则 |
| 4 | 不一致数据 | 制定跨系统数据一致性校验规则、不一致数据的修正优先级 |
| 5 | 无关数据 | 制定无关数据识别标准与清理规则 |
| 6 | 格式混乱数据 | 制定各字段的标准化格式模板（日期格式、数字格式、文本格式） |
| 7 | 异常值数据 | 制定异常值识别阈值（基于业务规则或统计方法）、异常值处理流程 |

投标方须派驻至少2名资深数据治理顾问驻场，全程参与清洗实施、问题解答与效果核验。驻场顾问须具备3年以上制造业数据治理项目经验，每人每周驻场不少于5个工作日。

2.5数据治理组织与制度设计

投标方须协助山西煤机建立数据治理长效机制，交付以下制度文件：

2.5.1《山西煤机数据管理办法》：明确数据管理的组织架构、职责分工、管理流程、考核机制。

2.5.2《数据质量考核细则》：制定数据质量量化考核指标（完整率、准确率、及时率等），明确考核对象、考核周期、奖惩措施。

2.5.3《数据安全管理办法》：明确数据分级分类标准、权限管理规范、数据脱敏规则。

2.5.4《数据生命周期管理规范》：明确数据从创建、存储、使用、归档到销毁的全生命周期管理要求。

3、数据中台产品及实施服务技术要求

3.1 数据中台软件平台

投标方须提供成熟的企业级数据中台产品，包含以下核心功能模块：

3.1.1数据集成模块

| 序号 | 功能项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据源接入 | 支持主流关系型数据库（Oracle、SQL Server、MySQL、PostgreSQL等），支持API接口接入、文件接入（Excel、CSV、XML、JSON） |
| 2 | 数据抽取 | 支持全量抽取、增量抽取（基于时间戳、日志等）、CDC（变更数据捕获）抽取 |
| 3 | 数据同步 | 支持实时同步与批量同步，支持断点续传、异常重试 |
| 4 | 任务调度 | 支持可视化任务编排，支持定时调度与依赖触发，支持并发任务管理 |
| 5 | 数据清洗转换 | 支持可视化数据转换规则配置，包括字段映射、值替换、格式转换、数据过滤、关联补全等 |

3.1.2数据开发模块

| 序号 | 功能项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据建模 | 支持可视化数据模型设计，支持星型模型、雪花模型等常见建模方式 |
| 2 | SQL开发 | 提供在线SQL编辑器，支持语法高亮、自动补全、执行计划查看 |
| 3 | 工作流编排 | 支持数据处理工作流的可视化设计与调度 |
| 4 | 版本管理 | 支持数据开发任务的版本管理与回滚 |

3.1.3数据资产管理模块

| 序号 | 功能项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 元数据管理 | 自动采集数据源的元数据信息，支持元数据的手动维护与批量导入 |
| 2 | 数据资产目录 | 构建可视化数据地图，按业务域组织数据资产，支持业务人员自助检索 |
| 3 | 数据血缘 | 自动解析并可视化展示数据从源头到目标的完整流转路径，支持字段级血缘追踪 |
| 4 | 数据质量监控 | 持数据质量规则的配置与自动巡检，支持质量报告的自动生成与告警推送 |

3.1.4数据服务模块

| 序号 | 功能项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | API服务化 | 持将数据表或SQL查询结果一键发布为RESTful API接口 |
| 2 | API网关 | 提供统一的API管理入口，支持API的认证、鉴权、限流、监控 |
| 3 | 服务目录 | 提供API服务的目录化管理，支持服务说明文档自动生成 |

3.1.5数据安全模块

| 序号 | 功能项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 权限管理 | 支持基于角色的访问控制（RBAC），支持库级、表级、字段级权限管理 |
| 2 | 数据脱敏 | 支持静态脱敏与动态脱敏，内置常用脱敏算法（掩码、替换、哈希等） |
| 3 | 审计日志 | 记录所有数据访问与操作日志，支持审计追溯 |

3.2数据集成与接入

3.2.1科希盟ERP数据接入

投标方须完成科希盟ERP系统全部业务表单的数据接入。科希盟ERP系统采用三层体系结构（WEB服务器、应用服务器、数据库服务器），内网主要管理模块采用C/S结构，系统主要模块包括生产控制、销售管理、采购管理、库存管理、财务管理、质量管理、人力资源等。

投标方须在投标文件中提交以下内容：

1、对科希盟ERP数据库的技术调研方案与数据抽取方案

2、全部业务表单接入的实施计划与风险评估

3、增量数据同步的技术实现方案

3.2.2其他系统数据接入

| 序号 | 数据源 | 接入要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | MES系统 | 接入生产工单、报工数据、质量检验数据、设备运行数据 |
| 2 | PHM系统 | 接入设备健康监测数据、故障预警数据 |
| 3 | 线下Excel报表 | 提供Excel模板化导入工具，支持批量导入与数据校验 |
| 4 | 纸质文档扫描件 | 提供OCR识别接口对接方案或批量处理方案（仅需提供技术方案，实际数字化由公司另行安排） |

4、AI辅助能力建设技术要求

4.1总体要求

投标方须基于数据中台已治理完成的数据，开发4.2 AI应用场景，并实现与数据中台的深度集成。AI应用须具备以下特征：

4.1.1可直接调用数据中台ADS层或DWS层的数据。

4.1.2支持算法的在线训练、评估与部署。

4.1.3输出结果可通过API或BI看板形式呈现。

4.1.4支持模型的持续迭代与优化。

4.2 AI场景：企业知识库与智能问答系统 ★（实质性要求）

场景描述：基于数据中台已治理的结构化数据以及企业已有的非结构化知识资产（如公司文档、手册、会议纪要、工艺文件等），构建企业级知识库与智能问答系统。业务人员通过自然语言对话即可获取精准的业务数据、图表分析及知识答案，实现“零门槛”数据查询与分析，将静态文档转化为动态知识资产，提升企业运营与决策效率。

4.2.1技术要求：

| 序号 | 功能项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 知识库构建 | 支持接入数据治理后的业务数据库（Oracle、SQL Server等）以及非结构化文档（PDF、Word、Excel、TXT等）。对长文档进行智能切块（按自然段或token数，建议单个文本块不超过500 tokens），使用嵌入模型（如bge-large-zh-v1.5）将文本块向量化，并存储于向量数据库中。 |
| 2 | 智能检索与问答 | 用户输入自然语言问题后，系统将问题向量化（使用同一嵌入模型），并在向量数据库中进行相似度搜索（余弦相似度），返回最相关的Top-K文本块（K可配置，建议5-10）。结合大模型生成基于检索内容的精准答案，杜绝模型“幻觉”，保障答案可溯源。 |
| 3 | 自然语言转SQL (NL2SQL) | 对于涉及结构化数据的问题（如“上个月主机分厂的产量是多少”），系统自动生成规范、可执行的SQL语句，从数据中台ADS/DWS层获取实时业务数据，并返回易于理解的文本答案，同时可展示原始数据表。 |
| 4 | 智能图表生成 | 根据用户需求中的图表类型关键词（如“饼图”“柱状图”“双轴图”）或自动判断数据特征（占比、趋势、对比等），调用可视化组件生成相应图表。支持占比分析、趋势对比等常见业务场景，图表可交互缩放。 |
| 5 | 结果导出与分享 | 支持将问答结果、图表、报告导出为Excel格式，便于分享、归档及进一步分析。 |

4.2.2验收指标：

| 序号 | 指标 | 目标值 | 核验方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 知识库覆盖范围 | 至少接入5类核心文档（产品手册、工艺规程、制度文件、会议纪要、设备说明书等） | 现场演示，查验文档类别及向量化情况 |
| 2 | 自然语言问答准确率 | ≥85% | 随机抽取50个业务问题（覆盖知识库及数据库），人工评判回答内容是否满足提问意图 |
| 3 | NL2SQL生成准确率 | ≥90% | 选取20个典型结构化数据问题，生成的SQL可正确执行且结果符合业务预期 |
| 4 | 图表生成响应时间 | ≤30秒 | 实测（从提问到图表渲染完成） |
| 5 | 支持并发用户数 | ≥10个并发用户 | 使用压力测试工具模拟10用户同时问答，系统稳定响应 |

4.3 AI平台能力要求

投标方须说明数据中台产品所具备的AI平台能力，包括：

4.3.1支持的AI框架类型（TensorFlow、PyTorch、Scikit-learn等）

4.3.2支持的大模型API接入能力（通义千问、文心一言、DeepSeek等）

4.3.3算法开发环境（是否支持Python在线编辑、调试）

4.3.4模型管理能力（模型版本管理、模型部署、模型监控）

4.4针对4.2节“企业知识库与智能问答系统”，投标方还需在技术方案中详细说明以下内容：

4.4.1嵌入模型选型：采用的具体嵌入模型（如bge-large-zh-v1.5、text-embedding-3等）及其向量维度，并提供选型理由（中文语义适配性、推理性能、准确率）。

4.4.2大模型配置：所采用的大模型名称（如通义千问、DeepSeek等）、部署方式（API调用或私有化部署）、上下文窗口长度（建议≥8K），以及针对企业知识问答的提示词工程策略（含示例）。

4.4.3向量数据库：使用的向量数据库产品（如chromaDB、Milvus、Qdrant、Elasticsearch等）及性能参数（索引类型、检索延迟）。

4.4.4RAG（检索增强生成）流程：

检索策略（纯向量检索、关键词+向量混合检索、重排序模型等）

上下文窗口管理方案（超过大模型限制时的截断/摘要策略）

防幻觉机制（强制引用来源、答案置信度打分、低分拒绝回答并提供兜底回复）

4.4.5性能指标：在4.2.2验收指标基础上，额外说明：

单次检索+生成的端到端平均响应时间（≤5秒）

向量数据库支持的最大文档数量及检索召回率（Recall@10≥95%）

4.4.6持续优化机制：支持基于用户反馈（点赞/点踩）的模型微调或检索策略自动优化，支持问答日志分析改进知识库质量。

4.6平台性能要求

4.5.1稳定性和可靠性

稳定性和可靠性是系统必须具备的最基本的要求。系统应能够连续不断稳定可靠的工作。

软件版本升级或改进应在不影响业务的情况下进行，保证系统可以稳定、平滑过渡。

面向最终用户的单次事务性（例如：页面提交、页面导航等）操作响应时间应满足具体指标要求（指用户发出指令到收到系统返回结果的时间间隔），对于用户的长时间操作应提供友好的进度提示；投标人应提供系统所能支持满负荷的系统配置及硬件要求，以保障在极端情况下系统延迟响应不能影响正常工作使用。

4.5.2先进性和成熟性

系统设计应采用先进的、成熟的、可持续发展的技术方法，把先进的管理思想和理念与实际工作相结合，具有前瞻性。采用开放的体系结构，通过引入先进、开放的技术和成熟的实施方法，实现主数据管理和应用目标。

4.5.3前瞻性和完整性

招标人要求投标人提供的系统平台和架构要具有良好的前瞻性和可扩展性，不仅仅要完全满足本次项目的建设要求，而且要满足以后对于后续各类系统的整合，保证招标人项目系统的的一致性、系统性和完整性，系统平台和架构要满足以后公司对未来业务发展、管理落地的需求，确保公司项目的总体目标的实现。

4.5.4可管理性

系统应能满足公司的管理模式，以降低管理的成本，提高管理的有效性。

4.5.5可扩展性

平台具有二次开发扩展功能，能够满足未来公司对于自主需求的扩展。

4.5.6具体性能指标

| 序号 | 性能指标 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据抽取性能 | 单表百万级数据抽取时间≤10分钟 |
| 2 | 查询响应时间 | 百万级数据量的简单查询≤3秒，复杂聚合查询≤30秒 |
| 3 | 数据同步延迟 | 增量数据同步延迟≤30分钟（可配置） |
| 4 | 系统可用性 | ≥99.5%（非计划停机）） |
| 5 | 并发用户数 | 支持不少于50个并发用户同时在线操作 |

4.6平台性能要求

4.6.1稳定性和可靠性

稳定性和可靠性是系统必须具备的最基本的要求。系统应能够连续不断稳定可靠的工作。

软件版本升级或改进应在不影响业务的情况下进行，保证系统可以稳定、平滑过渡。

面向最终用户的单次事务性（例如：页面提交、页面导航等）操作响应时间应满足具体指标要求（指用户发出指令到收到系统返回结果的时间间隔），对于用户的长时间操作应提供友好的进度提示；投标人应提供系统所能支持满负荷的系统配置及硬件要求，以保障在极端情况下系统延迟响应不能影响正常工作使用。

4.6.2先进性和成熟性

系统设计应采用先进的、成熟的、可持续发展的技术方法，把先进的管理思想和理念与实际工作相结合，具有前瞻性。采用开放的体系结构，通过引入先进、开放的技术和成熟的实施方法，实现主数据管理和应用目标。

4.6.3前瞻性和完整性

招标人要求投标人提供的系统平台和架构要具有良好的前瞻性和可扩展性，不仅仅要完全满足本次项目的建设要求，而且要满足以后对于后续各类系统的整合，保证招标人项目系统的的一致性、系统性和完整性，系统平台和架构要满足以后公司对未来业务发展、管理落地的需求，确保公司项目的总体目标的实现。

4.6.4可管理性

系统应能满足公司的管理模式，以降低管理的成本，提高管理的有效性。

4.6.5可扩展性

平台具有二次开发扩展功能，能够满足未来公司对于自主需求的扩展。

4.6.6具体性能指标

| 序号 | 性能指标 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据抽取性能 | 单表百万级数据抽取时间≤10分钟 |
| 2 | 查询响应时间 | 百万级数据量的简单查询≤3秒，复杂聚合查询≤30秒 |
| 3 | 数据同步延迟 | 增量数据同步延迟≤30分钟（可配置） |
| 4 | 系统可用性 | ≥99.5%（非计划停机）） |
| 5 | 并发用户数 | 支持不少于50个并发用户同时在线操作 |

5实施与交付要求

5.1实施过程要求

投标人应保证项目按期完成和并投入正常运行；

投标人应在充分理解本采购文件用户需求的基础上，以确保工程质量为前提，制定具体的切实可行的项目详细实施进度计划，以确保本项目顺利进行，如期完成。整个建设的内容包括：主要包括系统调研、文件制定、软件开发部署、系统数据准备、系统培训、试运行、客户化修正、系统推广运行等工作。

5.2具体的阶段要求

| 阶段 | 时间 | 主要工作内容 | 里程碑交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动与调研 | 合同签订后1个月内 | 组建项目团队，开展数据现状调研，制定数据标准初稿 | 《数据资产盘点报告》《数据标准V1.0》 |
| 治理辅导与平台部署 | 第2-3个月 | 编写清洗规则手册，部署中台环境，完成ERP数据抽取测试 | 《数据清洗规则手册》、中台环境部署就绪报告 |
| 核心数据治理与接 | 第4-6个月 | 完成ERP核心表（物料、客户、供应商、订单、工单、财务）治理并接入中台ODS/DWD层 | 核心数据治理完成报告、数据质量达标报告 |
| 全量接入与AI应用 | 第7-9个月 | 完成全部数据接入与分层建设，AI场景开发与试运行 | AI场景上线试运行报告 |
| 试运行与验收 | 第10-12个月 | 系统试运行，问题修复，数据质量最终核验，项目验收 | 验收报告、全部交付文档 |

5.3驻场人员要求

投标人项目团队总驻场人数不少于6人，数据治理实施阶段驻场人数不少于4人。

如因开发人员能力不足，导致项目实施延期或不能达到本项目的要求，中标方应承担相应违约责任；

| 角色 | 人数 | 驻场要求 | 资质要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1人 | 全程驻场，每周≥5个工作日 | PMP认证，5年以上数据类项目管理经验 |
| 数据治理顾问 | ≥2人 | 治理实施阶段驻场，每周≥5个工作日 | 3年以上制造业数据治理经验，DCMM评估师资质优先 |
| 数据中台实施工程师 | ≥2人 | 治理实施阶段驻场，每周≥5个工作日 | 3年以上制造业数据治理经验，DCMM评估师资质优先 |
| AI算法工程师 | ≥1人 | AI场景开发阶段驻场 | 2年以上AI/机器学习项目经验 |
| 售后运维工程师 | 1人 | 试运行及验收后3个月内驻场 | 2年以上数据平台运维经验 |

5.4成果交付要求

在本期项目的开发过程中和交付使用后，各个阶段都会有各种成果和文档资料。这些成果和文档资料对所开发系统的维护和持续发展起着非常重大的作用。因此，要求将全面、规范的成果和文档资料交付给集团公司，而且要提供明确的交付清单。同时，成果和文档资料必须符合软件工程的相关要求。具体交付内部包括但不限于以下内容：

| 序号 | 交付物名称 | 交付阶段 | 形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《数据资产盘点报告》 | 启动与调研 | 纸质+电子 |
| 2 | 《数据质量评估报告》 | 启动与调研 | 纸质+电子 |
| 3 | 《ERP/MES/PHM数据字典清单》 | 启动与调研 | 电子 |
| 4 | 《山西煤机数据标准规范V1.0》 | 治理辅导 | 纸质+电子 |
| 5 | 《数据清洗规则手册》 | 治理辅导 | 纸质+电子 |
| 6 | 《主数据管理办法》（4类） | 治理辅导 | 纸质+电子 |
| 7 | 《山西煤机数据管理办法》 | 治理辅导 | 纸质+电子 |
| 8 | 《数据质量考核细则》 | 治理辅导 | 纸质+电子 |
| 9 | 数据中台软件安装包及授权文件 | 平台部署 | 电子+授权 |
| 10 | 《数据中台部署方案与运维手册》 | 平台部署 | 纸质+电子 |
| 11 | 《数据中台用户操作手册》 | 平台部署 | 纸质+电子 |
| 12 | 数据仓库分层模型设计文档 | 全量接入 | 电子 |
| 13 | 《数据资产台账》 | 全量接入 | 电子 |
| 14 | AI场景设计方案与算法说明文档 | AI应用 | 纸质+电子 |
| 15 | AI场景上线试运行报告 | AI应用 | 纸质+电子 |
| 16 | 《系统管理员手册》 | 试运行 | 纸质+电子 |
| 17 | 项目验收报告 | 验收 | 纸质+电子 |
| 18 | 全部源代码（或按合同约定交付） | 验收 | 电子 |

6验收标准与质量保证

系统上线后，需要进行为期不少于6个月的试运行，在试运行阶段过程中，进行用户培训、系统调优等工作，直至系统稳定，满足验收标准。试运行期间系统对应部分如果无明显异常，则在试运行结束时，中标方可以申请部分验收或系统验收；试运行期间系统对应部分如果出现故障或异常，在解决出现的故障或异常后，用户可以适当延长试运行期。如果上述故障及其解决发生在系统试运行期，用户还可以适当延长免费维护期；

6.1验收条件

项目验收须满足以下全部条件：

6.1.1全部合同约定的交付物已提交并经招标人确认合格。

6.1.2数据中台平台部署完成，各项功能运行正常，系统稳定运行不少于3个月。

6.1.3数据治理工作完成核心业务域数据清洗，经抽检数据准确率≥95%、完整率≥98%。

6.1.4 AI辅助场景上线试运行不少于1个月，功能正常，验收指标达标。

6.1.5培训工作完成，内部团队具备独立运维能力。

6.1.6项目文档齐全、规范，通过文档验收。

6.2验收流程

| 序号 | 步骤 | 内容 | 参与方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 验收申请 | 投标方提交书面验收申请及自检报告 | 投标方 |
| 2 | 资料审查 | 审查交付物完整性和规范性 | 招标人项目组 |
| 3 | 功能核验 | 按照功能清单逐项核验 | 招标人+投标方 |
| 4 | 数据质量抽检 | 随机抽取至少10%的核心数据表进行质量核验 | 招标人项目考评组 |
| 5 | 系统性能测试 | 按性能指标要求进行压力测试 | 招标人+投标方 |
| 6 | 验收评审 | 召开验收评审会，形成验收结论 | 项目领导组 |
| 7 | 签署验收报告 | 验收通过后签署正式验收报告 | 双方 |

6.3数据质量验收标准

| 序号 | 质量维度 | 指标 | 目标值 | 核验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完整性 | 必填字段填充率 | ≥98% | 随机抽取核心表不少于1000条记录，统计空值率 |
| 2 | 准确性 | 数据值与业务事实一致率 | ≥95% | 随机抽取不少于500条记录，与业务台账比对 |
| 3 | 一致性 | 跨系统同一数据的一致性 | ≥95% | 随机抽取客户/物料/供应商各100条，比对ERP与中台数据 |
| 4 | 唯一性 | 主数据去重率 | ≥99% | 对客户、物料、供应商主数据进行重复记录统计 |
| 5 | 及时性 | 增量数据同步延迟 | ≤30分钟 | 实测 |

7、技术支持及售后服务

7.1质保期：项目验收通过后，投标方须提供不少于12个月的质量保证期。

7.2质保期内服务：

- 软件产品免费升级至最新版本

- 系统故障24小时内响应，48小时内解决

- 数据质量问题协助排查与修复

- 每季度进行一次系统健康检查

7.3质保期后服务：投标方须在投标文件中说明质保期后的运维服务方案及收费标准。

8、培训与知识转移要求

在系统实施中、运行时、验收后不同阶段需要安排合理的培训计划，通过系统培训，要求使山西煤机内部团队具备以下能力：

1. 理解并执行数据治理规范与流程

2. 独立操作数据中台平台进行数据查询、报表开发

3. 独立进行数据接入与数据开发任务

4. 独立进行中台平台的日常运维与故障处理

5. 理解AI场景的算法原理，能够进行简单的模型调优

8.1培训对象与内容

| 序号 | 培训对象 | 培训内容 | 培训时长 | 考核要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目领导组 | 数据治理理念、项目进展、中台价值 | 不少于2小时 | 不考核 |
| 2 | 各部门数据专员 | 数据标准规范、清洗规则、数据录入规范 | 不少于8小时 | 实操考核 |
| 3 | 信息中心MES科全员 | 数据中台平台操作、SQL查询、报表开发、数据接入配置 | 不少于40小时 | 理论+实操考核 |
| 4 | 数据员及运维 | 平台部署架构、运维监控、故障排查、备份恢复 | 不少于16小时 | 实操考核 |
| 5 | 技术骨干（指定2-3人） | 数据建模、工作流开发、AI算法基础、API开发 | 不少于24小时 | 综合考核 |

8.2培训交付物

1. 《数据中台用户操作手册》

2. 《系统管理员手册》

3. 《培训课件》（PPT+实操材料）

4. 《常见问题处理指南》

5. 培训考核成绩单

8.3知识转移承诺

投标方须承诺：项目验收时，山西煤机信息中心MES科核心成员（不少于3人）须具备独立运维和基础开发能力，能够独立完成以下操作：

1. 新增数据源的接入配置

2. 数据同步任务的创建与调度

3. 简单数据报表的开发与发布

4. 数据质量规则的配置与巡检

5. 平台日常监控与常见故障处理

如验收时内部团队未达到上述能力要求，投标方须免费延长驻场辅导时间，直至达标为止。

9、硬件方面要求

本次招标范围不包括硬件设备，但投标方必须提供能够满足系统正常运行所需的硬件要求，系统所需的硬件要求在评标过程中将作为重要的参考因素。由投标方所提供的硬件要求不适用所引起的运行问题，投标方必须承担由此产生的责任。投标方案需要提供建议配置所需的硬件及系统环境要求。