附件3

数据治理咨询辅导与数据中台建设一体化项目要求

由于本项目涉及数据治理咨询与辅导服务★（为不允许负偏离的实质性要求和条件）与数据中台产品及实施服务※（内容为核心产品），所以项目实施人员需具备以下资质要求：

| 角色 | 资质要求 |
| --- | --- |
| 项目经理 | PMP认证，5年以上数据类项目管理经验 |
| 数据治理顾问 | 3年以上制造业数据治理经验，DCMM评估师资质优先 |
| 数据中台实施工程师 | 3年以上数据平台实施经验，熟悉Oracle数据库 |
| AI算法工程师 | 2年以上AI/机器学习项目经验 |
| 售后运维工程师 | 2年以上数据平台运维经验 |

项目内容必须满足以下要求：

1、数据治理咨询与辅导服务（标段一）与数据中台产品及实施服务（标段二）一体化交付，包括数据现状调研、标准体系建立、主数据管理、数据清洗辅导、数据中台产品部署、数据集成、数据仓库分层建设、AI辅助场景开发，并提供培训及售后质保服务。

2、标段一：数据治理咨询与辅导服务

| 序号 | 服务项 | 具体要求 | 标注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据现状调研与评估 | 对ERP、MES、PHM及线下Excel数据进行全量调研，输出《数据资产盘点报告》《数据质量评估报告》。 | ※ |
| 2 | 数据标准体系建设 | 制定覆盖全业务域的数据标准规范，包括但不限于物料编码、客户编码、供应商编码、部门编码、会计科目编码规则及命名规范。 | ※ |
| 3 | 主数据管理方案设计 | 设计客户、供应商、物料、组织人员四类主数据的全生命周期管理流程，明确归口部门、审批流程及分发机制。 | ※ |
| 4 | 数据清洗规则与辅导 | 针对缺失、重复、错误、不一致等七类问题，结合山西煤机实际数据编写《数据清洗规则手册》，并现场辅导各业务小组执行清洗。 | ※ |
| 5 | 数据治理组织与制度设计 | 协助建立数据治理委员会及数据专员考核机制，输出《数据管理办法》《数据质量考核细则》。 | ※ |
| 6 | 全程驻场辅导 | 项目实施期内，投标方须派驻至少2名资深数据治理顾问驻场，全程参与清洗实施、问题解答与效果核验。 |  |

3、标段二：数据中台产品及实施服务

| 序号 | 服务项 | 具体要求 | 标注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中台软件平台 | 提供成熟的企业级数据中台产品，包含数据集成（ETL/ELT）、数据开发、数据资产管理、数据服务（API网关）、数据安全等核心模块。支持私有化部署。 | ※ |
| 2 | 数据集成与接入 | 完成科希盟ERP系统、MES系统、PHM系统、线下Excel报表的数据接入，实现ERP数据库全部表单的增量/全量同步。 | ※ |
| 3 | 数据仓库分层建设 | 按照ODS（贴源层）→ DWD（明细层）→ DWS（汇总层）→ ADS（应用层）架构，完成数据模型设计与开发。 |  |
| 4 | 数据资产目录 | 构建可视化数据地图，展示数据血缘关系，支持业务人员自助检索数据资产。 |  |
| 5 | AI辅助能力建设 | 基于中台数据，开发以下AI应用场景：企业知识库与智能问答系统（需提供算法模型） | ★ |
| 6 | 技术培训与知识转移 | 对信息中心MES科及各部门数据专员进行平台操作、SQL查询、简单报表开发培训，确保项目结束后内部团队可独立运维。 |  |

4、项目目标：

（1）数据资产全面盘点与标准化治理

完成ERP、MES、PHM及线下Excel数据、纸质文档的全量调研与盘点，形成完整的数据资产清单。针对缺失、重复、错误、不一致、无关、格式混乱、异常值七类数据问题，完成系统性清洗与标准化处理。核心业务数据（物料、客户、供应商、财务科目、生产工单）的准确率提升至95%以上，完整率提升至98%以上。

（2）企业级数据中台搭建

搭建企业级数据中台平台，支持私有化部署，实现科希盟ERP系统全部业务表单、MES系统、PHM系统及线下Excel报表数据的统一汇聚、分层加工与服务化输出。中台须具备数据集成、数据开发、数据资产管理、数据服务（API网关）、数据安全等核心能力。

（3） AI辅助能力落地

基于中台数据，开发不少于2项AI应用场景。

（4）数据管理体系建设与团队培养

建立覆盖全业务域的数据标准规范和主数据管理流程，制定数据管理办法与质量考核细则，培养内部数据管理团队，确保项目结束后公司可独立运维数据中台平台。